АДМИНИСТРАЦИЯ слободского МУНИЦИПАЛЬНОГО района

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.12.2022 | № | 1856 |
| --- | --- | --- |

г. Слободской

Об утверждении Плана по реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе Кировской области» на 2020-2025 годы на 2023 год

На    основании   Решения   Слободской   районной  Думы   от   19.12.2022  № 17/165  «Об утверждении бюджета Слободского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановления администрации Слободского района от 02.08.2016  № 1043 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Слободского района», Администрация Слободского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План по реализации муниципальной программы  «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе Кировской области» на 2020-2025 годы на 2023 год, согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления Слободского муниципального района Кировской области и в информационно-телекоммуникационной системе Интернет.

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  района по  вопросам  жизнеобеспечения          Лопаткина С.В.

Глава Слободского района	 А.И. Костылев

Приложение №

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации Слободского района

от 28.12.2022   № 1856

Приложение № 5 к Программе

План по реализации муниципальной программы

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе Кировской области» на 2020-2025 годы

на 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финанси- рования | Финанси- рование на очередной финансо вый год, тыс.рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализа- ции | окончание реализ- ции |  |  |  |
| программа | «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе Кировской области» на 2020-2025 годы | Лопаткин С.В. Зам. главы администрации по вопросам жизнеобеспечения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 13559,50 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 11888,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1671,50 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | x |  |
| Отдельное мероприятие | Мероприятие в сфере коммунального хозяйства |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 317,30 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 317,30 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | x |  |
| Отдельное мероприятие | Мероприятие в сфере жилищного хозяйства |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 189,10 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 189,10 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | x |  |
| Отдельное мероприятие | Ремонт водопровода пос. Боровица Слободского района Кировской области |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 1045,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | х |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1045,00 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | x |  |
| Отдельное мероприятие | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 12008,1 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | x |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 11888,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 120,1 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | x |  |