Инвестиционные проекты, реализуемые в 2021 году

| Наименова-ние поселения, учреждения | наименование муниципальной программы /федерального проекта/ национального проекта | Наименование мероприятия | Стоимость проекта, руб. | Ответственные за реализацию программы | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие дорожно-транспортной системы района |
| Бобинское | федеральный проект по формированию комфортной городской среды в 2021 году. Кировская область | Территория пешеходной дорожки по ул.Советская, с. Бобино(д. №№ 1-65, ремонт тротуаров от д. №1 до д. №13, от д.№6 до д.№8, от площади до д. №65 общей протяженностью 1000м) предполагает: выполнить корыто на площади 1506,9 м2 с транспортировкой грунта на земли поселения на расстоянии 1км. | 1 291432,24 | Администрация Бобинского сельского поселения | 25.08.2021 |
|  |  | Ремонт тротуаров от площади до д. №33 общей протяженностью 274 м. | 395587, 20 |  | 25.08.2021 |
|  |  | Бобино, ул. Мира №1, ремонт дворовых проездов. | 97821,10 |  | 25.08.2021 |
|  |  | Бобино, ул. Мира №6. ремонт дворовых проездов, устройство малых архитектурных форм (две парковые скамейки без спинки (450*600*1800мм) две железобетонные прямоугольные урны с фактурной отделкой, установка одного стола со скамейками. | 89817,0 |  | 25.08.2021 |
|  |  | Бобино, ул. Мира №7, ремонт дворовых тротуаров (установка малых архитектурных форм (две парковые скамейки без спинки (450*600*1800мм) и установка двух железобетонных прямоугольных урн с фактурной отделкой | 92 333,0 |  | 25.08.2021 |
| Вахрушевс-кое | Областная программа «Переселение граждан. проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» | Переселение в пгт. Вахруши, расселяемая площадь МКД = 1271,60 м2, численность жителей -80чел | 53 462 191,63 | Администрация Вахрушевского городского поселения УМХ | 2020/2021 30.10.2021 |
| Шиховское | «Развитие транспортной системы в Слободском районе на 2020 - 2025 годы» | Устройство уличного освещения в дер. Подберезы , дер. Барамзы Устройство остановочных пунктов (дер. Подберезы у д.71, дер.Барамзы ул. Покровская д.17, дер. Шихово ул. Центральная у дома № 11) | 2 000 000,00 | УМХ администрации Слободского района | 01.07.2021 |
| Стуловское | Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетический эффективности» | Ввод объекта в эксплуатацию распределительный газопровод дер. Стулово | 1 167 778,00 | УМХ администрации Слободского района | лето 2021 |
| Шестаковское | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | Текущий ремонт дороги по ул. Набережная от д. № 1 до теплового узла в с. Шестаково | 292300,0 | Управление экономического развития и поддержки сельхозпроизводства | декабрь 2021 |
|  |  | Текущий ремонт дороги по пер. Школьный в с. Шестаково | 425500,0 |  |  |
|  |  | Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Прудовая в с. Шестаково | 1029400,0 |  |  |
| Спорт |
| Вахрушевское | В рамках национального проекта «Демография» федеральный проект «Спорт-норма жизни» | Мероприятия по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (площадка для сдачи ГТО) | 3 505 700,0 371000,0 | МБУ ДО ДЮСШ | Май-ноябрь 2021 |
| Культура |
| МКУ Стуловский Дом культуры | Проект «Местный Дом культуры» Укрепление материально-технической базы | Поставка оборудования : Механика сцены -599660,00 Одежда сцены- 599632,00 Световое оборудование-598580,00 | Общая стоимость -1797872,00. Субсидия -1312135,00. | Администрация Стуловского сельского поселения МКУ Стуловский ДК | февраль июнь-2021 |
| МБУ Районный центр культуры и досуга | Проект «Местный Дом культуры» Текущий ремонт Укрепление материально-технической базы | Тек. ремонт зрительного зала -995652,56 Механика сцены: Поставка и монтаж софитных ферм-598640,00 Поставка и монтаж оборудования для антрактно-раздвижного занавеса- 437296,00 Поставка занавеса-140000,00 Текущий ремонт помещений- 156607,44. | Общая стоимость - 2328196,00 рублей Субсидия – 1879205,00 Местный бюджет- 430009,13 | Управление социального развития, МБУ РЦКД Слободского района | Март-август 2021 |
| МКУ «Слободская ЦБС» | Проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» Создание модельных библиотек | Текущий ремонт помещений – 1974506,17 Приобретение книг 1251250,0 рублей Обучение сотрудников-135 500,00 руб. Приобретение библиотечной и прочей мебели -2604182,94 Приобретение офисной, бытовой техники, мультимедийного и интерактивного звукового и светового оборудования -3774060,89 Оборудование для лиц с ОВЗ -260500,0 Местные средства -470000,0 | Общая стоимость проекта- 10.000.000,00 рублей | Управление социального развития МКУ «Слободская ЦБС» | Март-август 2021 |
| МКУ Салтыковский ДК | Проект «Творческие люди» национального проекта «Культура» | Оказание гос.поддержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, расположенным в сельской местности и их работникам Укрепление МТБ-приобретение костюмов и обуви для творческих коллективов-105260,00 Поощрение работника -52630,00 | Общая сумма -157890,00 рублей | Администрация Ильинского сельского поселения МКУ Салтыковский ДК | Январь-апрель.2021 |
| Образование |
| МКОУ СОШ с. Бобино | федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Ремонт спортивного зала: Федеральный бюджет – 1960200 руб. Областной бюджет – 19800 руб. Местный бюджет – 20000 руб. | 2000000 | Директор МКОУ СОШ с. Бобино | 01.09.21 |
| МКОУ СОШ с. Ильинское | федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Ремонт спортивного зала: Федеральный бюджет – 1568100 руб. Областной бюджет – 15900 руб. Местный бюджет – 16000 руб. | 1600000 | Директор МКОУ СОШ с. Ильинское | 01.09.21 |

______________