|  |
| --- |
| Приложение  УТВЕРЖДЕНА |
| постановлением администрации |
| Слободского района |
| от 14.11.2019 № 1868 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе» на 2020- 2025 годы**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы Слободского района «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление муниципального хозяйства администрации Слободского района;  Отдел градостроительства и землеустройства администрации Слободского района. |
| Соисполнители муниципаль­ной программы | Ресурсоснабжающие предприятия Слободского района;  Администрации городского и сельских поселений Слободского района. |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Цель муниципальной про­граммы | Обеспечение модернизации объектов комму­нальной инфраструктуры, реализация про­грамм по переселению граждан из аварийно­го жилищного фонда.  Рациональное планирование территории, обеспечение населения доступными и качественными условиями жизнедеятельности |
| Задачи муниципальной про­граммы | - модернизация и (или) строительство объек­тов и систем коммунальной инфраструктуры в Слободском районе;  - переселение граждан из аварийного жилищ­ного фонда, признанного непригодным для проживания;  - увеличение количества земельных участков, сформированных для строительства.  - увеличение доли освоенных земельных участков. |
| Целевые показатели эффек­тивности реализации муници­пальной программы | - количество модернизированных и (или) по­строенных объектов и систем коммунальной инфраструктуры в Слободском районе;  - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного не­пригодным для проживания;  -удовлетворенность граждан качеством коммунальных услуг;  -количество установленных общедомовых приборов учета в многоквартирных домах;  - количество земельных участков, сформированных для строительства;  - доля освоенных земельных участков, сформированных для жилищного строительства. |
| Этапы и сроки реализации му­ниципальной программы | 2020 - 2025 годы, разделение на этапы не предусмотрено |
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы | Объем финансирования всего: 852000,0 руб.  в том числе:  средства федерального бюджета: 0 руб.  - средства областного бюджета: 0 руб.  - средства районного бюджета: 852000,0 руб.  - средства бюджета сельских поселений: 0 руб.  - средства внебюджетных источников: 0 руб. |
| Ожидаемые конечные резуль­таты реализации муниципаль­ной программы | -модернизация и (или) строительство объек­тов и систем коммунальной инфраструктуры в Слободском районе 7 объектов;  - переселение граждан из аварийного жилищ­ного фонда, признанного непригодным для проживания  2020-2021г.г. 82 человека;  2022- 74 человека;  2023- 65 человек.  -повышение удовлетворенности граждан качеством коммунальных услуг до 87%.  -количество установленных общедомовых приборов учета в многоквартирных домах –10 единиц.  -увеличение количества сформированных для жилищного строительства до 18 тыс. земельных участков.  - доля освоенных земельных участков, сформированных для жилищного строительства до 78%. |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Слободской район с точки зрения потребления ЭР является энергодефицитным. Вся электроэнергия поступает перетоками из других регионов, получение природного газа осуществляется по сетям магистральных газопроводов, проходящих через Слободской район. Все первичные энергоресурсы, кроме дров и древесных отходов, являются завозными.

Почти полное обеспечение первичными энергоносителями от внешних поставщиков ставит экономику района в зависимость от условий поставки и цен на ЭР, диктуемых поставщиками, и снижает энергетическую безопасность муниципального образования.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Слободского района становится эффективность расходования средств муниципального бюджета, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных услуг, опережающих темпы экономического развития, снижение конкурентоспособности предприятий, различных отраслей экономики, повышение социальной напряжённости, вызванное ростом платежей населения за потребление энергоресурсов.

В настоящее время эффективность использования энергоресурсов в районе невысокая. В условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы возрастает значение внедрения энергосберегающих технологий, главным образом направленных на сбережение тепловой энергии на объектах коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда и социальной сферы. За счет внедрения энергосберегающих мероприятий возможно уменьшение энергопотребления на данных объектах на 10 - 15 %.

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно­ коммунального комплекса (далее - организации ЖКХ).

Износ основных фондов организаций ЖКХ Слободского района составляет 65% и продолжает увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость функционирования систем инженерного оборудования. В течение последних лет практически не обновлялось основное технологическое оборудование энергоемких предприятий. До настоящего времени не создан реальный механизм стимулирования ресурсосбережения, а также привлечения инвестиций в данную отрасль.

Ежегодное увеличение тарифов в рамках предельных индексов не позволяет осуществить замену изношенных сетей и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения, оно только позволяет рассчитываться за газ и электроэнергию, цены на которые растут гораздо быстрее, чем тарифы, и не по одному разу в год.

Одна из основных проблем, стоящих перед организациями коммунального комплекса (далее - ОКК), - это неполучение платы за отказанные услуги. Систематические неплатежи населения не дают возможности модернизировать ветхие и устаревшие объекты коммунальной инфраструктуры. Очень серьезной остается проблема технического состояния жилищного фонда, из-за недостаточного количества выделяемых средств, износ основных фондов растет быстрее, чем их восстановление. Если не производить капитальный ремонт фундаментов, кровли, инженерных коммуникаций, которые имеют определенный срок службы, идет общее обветшание жилищного фонда.

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере Слободского района Кировской области. Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Этот жилищный фонд негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографические проблемы. Проживание в нем зачастую понижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения.

Проблема жилья в России, и в частности в Кировской области и Слободском районе, - одна из самых острых социально-экономических проблем. Она затрагивает интересы большинства граждан района.

Необходимо отметить, что ввод жилья в основном осуществляется за счет средств населения, за счет строительства индивидуальных жилых домов, которые возводятся хозяйственным способом.

В ходе реализации программных мероприятий планируется создание благоприятных условий для комплексного освоения территорий, в том числе за счёт освоения незастроенных территорий, выделения земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, создание условий для развития территорий с учётом природных, инженерных, экологических и ландшафтных особенностей района, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

Полная ликвидация аварийного жилищного фонда (многоквартирных домов) в Слободском районе будет выполнена к 01.01.2025 г.

Перечень многоквартирных домов (за исключением домов блокированной застройки), признанных аварийными до 1 января 2017 года представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

План реализации мероприятий по способам переселения приведены в Приложении № 2 к муниципальной программе.

В ходе реализации программных мероприятий планируется существенно снизить критический уровень износа основных фондов и улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, проживающих в районе, обеспечить надежность работы инженерно ­коммунальных систем жизнеобеспечения, а также обеспечить комфортность и безопасность условий проживания граждан в Слободском районе. Также планируется разработать экономический механизм, стимулирующий экономное использование организациями, оказывающими жилищно ­коммунальные услуги населению района, энергетических и материальных ресурсов тем самым решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса Слободского района.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

**2.1 Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Повышение качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;

модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Перечисленные приоритеты государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства отражены в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на периоды до 2024 года".

Программа базируется на положениях:

Жилищного кодекса Российской Федерации;

Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Земельного кодекса Российской Федерации;

постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Приоритетом Муниципальной программы является: строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; переселение граждан из аварийного жилищного фонда; обеспечение повышения удовлетворенности населения качеством коммунальных услуг, формирование и освоение земельных участков для жилищного строительства.

**2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы**

Целями Муниципальной программы являются:

обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, реализация программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

рациональное планирование территории, обеспечение населения доступными и качественными условиями жизнедеятельности.

Для достижения целей Муниципальной программы должны быть решены следующие задачи:

модернизация и (или) строительство объектов и систем коммунальной инфраструктуры в Слободском районе;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания после 2012 года исполнение переданных от сельских поселений полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства и муниципального жилищного контроля на территории Слободского района;

- увеличение количества земельных участков, сформированных для строительства.

- увеличение доли освоенных земельных участков.

Целевыми показателями эффективности реализации Муниципальной программы будут являться:

1.Количество модернизированных и (или) построенных объектов и систем коммунальной инфраструктуры в Слободском районе. Источником получения информации по данному показателю является отчетная информация администраций сельских поселений и предприятий жилищно-коммунального комплекса, предоставляемая в отдел жизнеобеспечения администрации района.

2.Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. Источником получения информации по данному показателю является отчетная информация администраций сельских поселений.

3. Удовлетворенность граждан качеством коммунальных услуг. Источником получения информации по данному показателю является отчетная информация Росстата.

4. Количество установленных общедомовых приборов учета в многоквартирных домах. Источником получения информации по данному показателю является отчетная информация предприятий жилищно-коммунального комплекса, предоставляемая в отдел жизнеобеспечения администрации района.

5. Количество земельных участков, сформированных для строительства. Источником получения информации по данному показателю являются усреднённые данные государственного кадастра недвижимости.

6. Доля освоенных земельных участков, сформированных для жилищного строительства. Источником получения информации по данному показателю является отношение застроенных земельных участков к общему количеству таких ЗУ.

**2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы**

Основные ожидаемые результаты Муниципальной программы указаны в приложение «Сведения о целевых показателях».

**2.4.Срок реализации муниципальной программы**

Срок реализации муниципальной программы 2020-2025 годы. Разделение реализации муниципальной программы на этапы не предусматривается.

**3.Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы**

Для достижения целей и решения поставленных задач в рамках Муниципальной программы предусмотрена реализация отдельных мероприятий:

«Модернизация и (или) строительство объектов и систем коммунальной инфраструктуры в Слободском районе».

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания».

«Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах».

«Формирование общественного контроля деятельности ресурсоснабжающих организаций, формирование данных о жилищном фонде, стоимости услуг, объёмах потребления оказываемых ресурсоснабжающими организациями».

«Создание благоприятных условий для комплексного освоения территорий»

«Стимулирование малоэтажного жилищного строительства, создание благоприятных условий для строительства и регистрации объектов капитального строительства».

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия «Модернизация и (или) строительство объектов и систем коммунальной инфраструктуры в Слободском районе» предусмотрена реализация мероприятий, направленных:

улучшение качества коммунального обслуживания потребителей;

повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса;

ликвидацию критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» предусмотрена реализация мероприятий, направленных:

мониторинг жилищного фонда муниципального образования с постоянной актуализацией реестра ветхого и аварийного жилищного фонда;

приобретение квартир у лиц не являющихся застройщиком, выкуп у собственника; приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия «Формирование общественного контроля деятельности ресурсоснабжающих организаций, формирование данных о жилищном фонде, стоимости услуг, объёмах потребления оказываемых ресурсоснабжающими организациями». предусмотрена реализация мероприятий, направленных на:

отражение операций организаций в учете и надлежащее состояние отчетности, позволяющее получать адекватную информацию о деятельности ресурсоснабжающих организаций

свободный доступ к государственной информационной системе жилищно - коммунального хозяйства (ГИС - ЖКХ) на сайте в сети интернет

обеспечение свободного и публичного доступа к информации ресурсоснабжающих организаций и управляющих организаций в соответствии со стандартом раскрытия информации.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия «Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах» предусмотрена реализация мероприятий, направленных на:

повышение количества установленных приборов учета в многоквартирных домах.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия ««Создание благоприятных условий для комплексного освоения территорий» предусмотрена реализация мероприятий, направленных на увеличение количества земельных участков, сформированных для жилищного строительства.

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия «Стимулирование малоэтажного жилищного строительства, создание благоприятных условий для строительства и регистрации объектов капитального строительства» предусмотрена реализация мероприятий, направленных на увеличение доли освоенных земельных участков.

**4.Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Реализация Муниципальной программы предполагает разработку и утверждение комплекса мер правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 4 к Муниципальной программе.

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов администрации района будет осуществлена в случае принятия на федеральном и региональном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации Муниципальной программы, и (или) внесения в них изменений, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.

**5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

На мероприятия программы предполагается направить средства из местного и областного бюджетов, средства Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства. Средства местного бюджета будут выделяться по мере возможности и финансового состояния в течение года. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 5 к муниципальной программе.

Проект Плана реализации программы на 2020 год представлен в приложении № 6 к муниципальной программе.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками**

На эффективность реализации Муниципальной программы могут оказать влияние риски, связанные с ухудшением экономических условий в России и в мире, с возможным наступлением мирового экономического кризиса, с природными и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми.

В ходе реализации Муниципальной программы возможны стандартные риски:

недофинансирование мероприятий Муниципальной программы (в частности, это может быть рост цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования мероприятий Муниципальной программы); изменение федерального и регионального законодательства.

Предложения по мерам управления рисками реализации Муниципальной программы таковы: в ходе реализации Муниципальной программы возможно внесение корректировок в разделы Муниципальной программы;

изменения в действующие нормативно-правовые акты области должны вноситься своевременно.

В частности, управление рисками реализации Муниципальной программы осуществляется на основе:

подготовки и представления в соответствии с постановлением администрации района от 02.08.2016 №1043 «О разработке реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Слободского района» ежегодно главе администрации района, отделу экономического развития, финансовому управлению отчета о ходе и результатах реализации Муниципальной программы, в котором при необходимости могут вноситься предложения о корректировке Муниципальной программы;

внесений изменений в решения Слободской районной Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**7. Участие муниципальных образований сельских поселений в реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятия Муниципальной программы предусматривает расходы бюджета Слободского района за счет средств межбюджетных трансферов сельских (городского) поселений. Между администрацией Слободского района и администрацией сельского ( городского) поселения заключается соглашение о передаче части полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства, в сфере градостроительной деятельности на территории Слободского района. Денежные средства сельское поселение передает в соответствии с вышеуказанным заключенным соглашением в виде иных межбюджетных трансферов.

**8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяется система критериев. Каждому критерию соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени достижения целевых показателей эффективности – весовой балл 45.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат – весовой балл 35.

3. Оценка качества управления муниципальной программой – весовой балл 20.

Для каждого критерия определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Весовой балл каждого критерия распределяется по показателям соответствующего критерия. Распределение весовых баллов между показателями критерия 2 зависит от источников финансирования, предусмотренных муниципальной программой. Значение показателя (в долях единицы), умноженное на его весовой балл, определяет итоговую оценку по каждому показателю.

1. Оценка степени достижения целевых показателей эффективности:

Степень достижения целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности за отчетный период по следующей формуле:

для показателей, желаемой тенденцией которых является рост значений:

Пi = Пф / Ппл;

для показателей, желаемой тенденцией которых является снижение значений:

Пi = Ппл / Пф, где:

Пф - фактическое значение целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Ппл - планируемое значение целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

В случае если Пi > 1, то значение Пi принимается равным 1.

Для показателей с условием "не более" или "не менее" при соблюдении условий значение Пi принимается равным 1.

В случае наличия значения показателя "да/нет" или "0" при выполнении показателя значение Пi принимается равным 1, при невыполнении Пi равно 0.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Упр = Фпр / Ппр, где:

Упр – уровень фактического объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования (в долях единицы с тремя знаками после запятой);

Фпр - кассовые расходы за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей);

Ппр - плановый объем средств по всем источникам финансирования, установленный муниципальной программой (тыс. рублей).

3. Оценка качества управления муниципальной программой.

Доля выполненных в срок мероприятий от общего числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Ум = Фм / Пм, где:

Ум - уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (в долях единицы);

Фм - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в срок в отчетном году, на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы (мероприятие, выполненное частично, признается невыполненным) (единиц);

Пм - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном году в плане реализации муниципальной программы (единиц).

Своевременность приведения объемов финансирования муниципальной программы за отчетный год в соответствие с решением Слободской районной Думы о бюджете – 5 баллов.

Сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы – 5 баллов.

Итоговая балльная оценка по каждому критерию определяется путем суммирования итоговой оценки по показателям соответствующего критерия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется как сумма баллов, набранных по каждому критерию.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение оценки эффективности >= 80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если 60 <= оценка эффективности < 80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой в случае, если значение оценки эффективности < 60.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение №1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения |
| год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | | | х | х | 3 949,39 | 221 | х |
| Итого по Слободской муниципальный район | | | х | х | 3 949,39 | 221 | х |
| 1 | Вахруши | пгт. Вахруши, ул. Вокзальная, д. 12, к. 1 | 1900 | 13.11.2012 | 1 167,14 | 59 | 30.12.2022 |
| 2 | Вахруши | пгт. Вахруши, ул. Вокзальная, д. 13 | 1894 | 13.11.2012 | 243,30 | 12 | 30.12.2020 |
| 3 | Вахруши | пгт. Вахруши, ул. Вокзальная, д. 14 | 1900 | 13.11.2012 | 186,70 | 14 | 30.12.2020 |
| 4 | Вахруши | пгт. Вахруши, ул. Рабочая, д. 20 | 1912 | 13.11.2012 | 175,50 | 7 | 30.12.2023 |
| 5 | Вахруши | пгт. Вахруши, ул. Рабочая, д. 22 | 1931 | 13.11.2012 | 208,10 | 15 | 30.12.2023 |
| 6 | Вахруши | пгт. Вахруши, ул. Рабочая, д. 24 | 1911 | 13.11.2012 | 148,90 | 15 | 30.12.2022 |
| 7 | Вахруши | пгт. Вахруши, пер. Школьный, д. 4 | 1955 | 13.11.2012 | 841,65 | 56 | 30.12.2020 |
| 8 | п Октябрьский | п. Октябрьский, ул. Лесная, д. 6 | 1957 | 14.11.2012 | 498,40 | 21 | 30.12.2023 |
| 9 | п Октябрьский | п. Октябрьский, ул. Пушкина, д. 4 | 1957 | 14.11.2012 | 479,70 | 22 | 30.12.2023 |

Приложение №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | | | Всего: | | | в том числе: | | | | | | | |
| Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд | Строительство домов | | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв.м | кв.м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 3 949,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 949,39 | 3 949,39 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 642,89 |  | 306,50 |  |
|  | Всего по этапу 2020 года | 1 271,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271,65 | 1 271,65 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176,85 |  | 94,80 |  |
| 1 | Итого по Слободскому муниципальному району | 1 271,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271,65 | 1 271,65 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176,85 |  | 94,80 |  |
|  | Всего по этапу 2022 года | 1 316,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316,04 | 1 316,04 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199,54 |  | 116,50 |  |
| 1 | Итого по Слободскому муниципальному району | 1 316,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316,04 | 1 316,04 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199,54 |  | 116,50 |  |
|  | Всего по этапу 2023 года | 1 361,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361,70 | 1 361,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266,50 |  | 95,20 |  |
| 1 | Итого по Слободскому муниципальному району | 1 361,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361,70 | 1 361,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266,50 |  | 95,20 |  |

Приложение №3

к муниципальной программе

**Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы , подпрограммы, отдельного мероприятия, показателей | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|  | Программа  «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе» на 2020-2025 годы | | | | | | | | |
| 1. | Отдельное мероприятие «Модернизация и (или) строительство объектов и систем коммунальной инфраструктуры в Слободском районе». | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство объектов и систем коммунальной инфраструктуры в Слободском районе» | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2. | Отдельное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество переселенных граждан из аварийного жилья | чел. | 82 | x | 74 | 65 | x | **x** | |
| 3. | «Формирование общественного контроля деятельности ресурсоснабжающих организаций, формирование данных о жилищном фонде, стоимости услуг, объёмах потребления оказываемых ресурсоснабжающими организациями». | | | | | | | | |
| 3.1. | Удовлетворенность граждан качеством коммунальных услуг | % | 85 | 85 | 85 | 87 | 87 | 87 | |
| 4. | «Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах» | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество установленных приборов учета в многоквартирных домах. | ед. | 5 | 5 | х | х | х | | х | |
| 5 | «Создание благоприятных условий для комплексного освоения территорий» | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество земельных участков, сформированных для ИЖС | тыс. ед. | 16 | 16,2 | 16,5 | 17 | 17,5 | | 18 | |
| 6 | Стимулирование малоэтажного строительства, создание благоприятных условий для строительства и регистрации объектов капитального строительства | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля освоенных земельных участков, сформированных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | % | 70 | 72 | 73 | 75 | 77 | | 78 | |

Приложение № 4

к муниципальной программе

**Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта (в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий) | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соискатели | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| 1 | Постановление администрации Слободского района | внесение изменений в муниципальную программу «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе на 2020-2025годы». | управление муниципального хозяйства Слободского района | по мере необходимости в течение действия муниципальной программы на основании и решения Слободской районной Думы |

Приложение №5

к муниципальной поограмме

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

| Статус | Наименование мероприятия | Источник  финанси­рования | Объем финанси­рования по годам, тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно - коммунального инфраструктуры, повышение энергоэффективности в Слободском районе» | всего | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 852,0 |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
| местный бюджет | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 852,0 |
| бюджеты сельских поселений | х | х | х | х | х | х | х |
| Отдельное мероприятие | Финансовое обеспечение мероприятий по модернизации и (или) строительству объектов и систем коммунальной инфраструктуры в Слободском районе | всего | х | х | х | х | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
| местный бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
| Отдельное мероприятие. | Финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Слободском районе | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
| местный бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджет сельских поселений | х | х | х | х | х | х | х |
| Отдельное мероприятие. | Формирование общественного контроля деятельности ресурсоснабжающих организаций, формирование данных о жилищном фонде, стоимости услуг, объёмах потребления оказываемых ресурсоснабжающими организациями | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
| местный бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджет сельских поселений | х | х | х | х | х | х | х |
| Отдельное мероприятие. | Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
| местный бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджет сельских поселений | х | х | х | х | х | х | х |
| Отдельное мероприятие. | Создание благоприятных условий для комплексного освоения территорий | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | местный бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | х | х | х |
| Отдельное мероприятие. | Стимулирование малоэтажного строительства, создание благоприятных условий для строительства и регистрации объектов капитального строительства | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | местный бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение № 6

к муниципальной программе

**Проект Плана реализации программы на 2020 год.**

| Статус | Наименование мероприятия | Источник  финанси­рования | Объем финанси­рования по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно - коммунального инфраструктуры, повышение энергоэффективности в Слободском районе» | всего | 142,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 |
| местный бюджет | 142,0 |
| бюджеты сельских поселений | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. | всего | 142 |
| областной бюджет | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 |
| Отдельное мероприятие. | Финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Слободском районе | федеральный бюджет | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 |
| бюджет сельских поселений | 0,0 |
| Отдельное мероприятие. | Формирование общественного контроля деятельности ресурсоснабжающих организаций, формирование данных о жилищном фонде, стоимости услуг, объёмах потребления оказываемых ресурсоснабжающими организациями | федеральный бюджет | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 |
| бюджет сельских поселений | 0,0 |
| Отдельное мероприятие. | Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах | федеральный бюджет | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 |
| бюджет сельских поселений | 0,0 |
| Отдельное мероприятие. | Создание благоприятных условий для комплексного освоения территорий | федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |
|  |  | бюджет сельских поселений | 0,0 |
| Отдельное мероприятие. | Стимулирование малоэтажного строительства, создание благоприятных условий для строительства и регистрации объектов капитального строительства | федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |
|  |  | бюджет сельских поселений | 0,00 |